BODIX ADMIN & WEEKLY REVIEW

Gap Analysis & Cohort 1 Priority Document

31/03/2026

Document này cover 2 phần chính:

- Phần A — Weekly Review Flow: Phân tích luồng Admin dựng video → xuất bản → gửi Zalo kèm data cá nhân. Có gì, thiếu gì.

- Phần B — Admin Dashboard cho Cohort 1: Kiểm tra 31 admin routes. Thiếu gì? Ưu tiên gì?

# PHẦN A: WEEKLY REVIEW FLOW — GAP ANALYSIS

## 1. Luồng hiện tại (đã có trong code)

Hệ thống Weekly Review đã được xây dựng khá đầy đủ với 3 bảng DB chính (review_content, review_videos, weekly_reviews), admin UI 4 tabs, và luồng publish + Zalo messaging.

| Component | Chi tiết | Status |
| --- | --- | --- |
| review_content | Bảng chứa video mẫu + coach_note + next_week_focus theo program/week. Đã seed data cho BodiX 21 (3 tuần). RLS public read. | ✅ Có |
| review_videos | Video review theo cohort/week. Status: draft → published → sent. Có topics_covered, duration. | ✅ Có |
| user_questions | Câu hỏi từ user qua Zalo webhook. 6 categories, 4 status levels. Admin có thể reply direct. | ✅ Có |
| weekly_reviews | Tự động tạo khi publish video. Chứa hard/light/easy count, streak, completion_rate, feeling_score. | ✅ Có |
| Admin UI: 4 tabs | Vấn đề tuần này, Video Review, Trả lời riêng, Dựng Video (export data + script gợi ý). | ✅ Có |
| POST /admin/reviews/publish | Publish video → tính stats cá nhân → gửi Zalo OA CS message với data động. Bao gồm: hard/light/easy, streak, so sánh tuần trước, dynamic praise. | ✅ Có |
| Zalo webhook: feeling reply | User reply 1-5 → save feeling_score + feeling_replied_at. Detect low morale 2 tuần liên tiếp → dropout signal. | ✅ Có |
| weekly-review-reminder | Edge Function chạy CN 20:00 ICT. Nhắc user chưa submit review qua email/Zalo. | ✅ Có |
| Review page (user) | 4 sections: Xem video (Vimeo embed) + Coach note + Body scan + Self-assessment + Celebration. | ✅ Có |

## 2. Những gì THIỪU hoặc CẦN SỬA

### 2.1. Zalo ZNS — Vẫn là MOCK

File supabase/functions/_shared/zalo.ts chỉ console.log, chưa gọi thực sự Zalo API. Tuy nhiên, lib/messaging/adapters/zalo.ts đã có implementation thực (sendViaZalo gọi Zalo OA CS endpoint). Vấn đề chính:

- Edge Functions vẫn dùng mock ZNS (template messages). Publish route dùng sendMessage (CS channel) — hoạt động nhưng bị giới hạn 48h window của Zalo.

- Chưa có ZNS template được duyệt từ Zalo cho weekly review notification.

- Nếu user không nhắn tin OA trong 48h, CS message sẽ bị Zalo chặn → cần ZNS fallback.

### 2.2. Video Upload/Storage

Admin nhập video_url (Vimeo link) thủ công. Thiếu:

- Upload trực tiếp video lên Supabase Storage hoặc Vimeo API.

- Video processing/encoding pipeline.

- Thumbnail auto-generation.

Nhận xét: Với cohort 1 (ít người), việc paste Vimeo URL là chấp nhận được. Không cần ưu tiên cao.

### 2.3. review_content chưa seed cho 6W và 12W

Chỉ có data cho BodiX 21 (3 tuần). BodiX 6W (6 tuần) và 12W (12 tuần) chưa có coach_note và next_week_focus. Cần migration bổ sung trước khi chạy các chương trình dài hơn.

### 2.4. Manual Intervention không gửi message thực sự

Route POST /api/admin/nudging/manual-intervention chỉ insert record vào rescue_interventions, có TODO comment: "Gửi notification/email thực tế tới user". Admin tưởng đã gửi nhưng user không nhận được.

### 2.5. Thiếu analytics cho Review engagement

Không có dashboard/route theo dõi: bao nhiêu user xem video, feeling_score distribution, reply rate, time-to-reply. Dữ liệu được collect (feeling_score, feeling_replied_at) nhưng chưa có UI hiển thị.

### 2.6. Body Scan chưa gắn với review flow

body_checks table tồn tại nhưng chưa có admin view để xem kết quả body scan của cohort. Coach không biết cơ thể nào cần được focus trong video tuần tới.

## 3. Tổng hợp Gap Analysis

| Component | Chi tiết | Status |
| --- | --- | --- |
| Zalo ZNS integration | Edge Functions dùng mock. CS channel hoạt động nhưng bị 48h limit. | ⚠️ Mock |
| Manual intervention messaging | Chỉ save DB, không gửi tin nhắn thực tế. | ❌ Thiếu |
| review_content seed 6W/12W | Chỉ có BodiX 21 (3 tuần). | ❌ Thiếu |
| Review engagement analytics | Data được collect nhưng không có dashboard. | ❌ Thiếu |
| Body scan admin view | Table tồn tại, không có admin UI. | ❌ Thiếu |
| Video upload pipeline | Admin paste Vimeo URL thủ công. | ⚠️ Bán phần |
| ZNS template approval | Chưa nộp Zalo duyệt template. | ❌ Thiếu |

# PHẦN B: ADMIN DASHBOARD CHO COHORT 1

## 1. Tổng quan hệ thống Admin

Hệ thống admin hiện có 31 API routes và 15 UI pages. Tất cả đều có admin verification. 28/31 routes được implement đầy đủ, 1 route bán phần (manual-intervention), 2 UI pages còn stub (settings, zalo).

## 2. Kiểm tra theo nhóm chức năng

### 2.1. Cohort & Enrollment Management (2 routes)

| Component | Chi tiết | Status |
| --- | --- | --- |
| POST /admin/cohort/activate | Kích hoạt cohort + tất cả enrollments + gửi Zalo. | ✅ Có |
| POST /admin/enrollment/select | Chuyển trial → pending_payment, assign cohort. | ✅ Có |

### 2.2. Order Management (2 routes)

| Component | Chi tiết | Status |
| --- | --- | --- |
| GET /admin/orders | List đơn hàng theo status. | ✅ Có |
| POST /admin/confirm-order | Xác nhận thanh toán, activate enrollment. | ✅ Có |

### 2.3. Analytics (6 routes)

| Component | Chi tiết | Status |
| --- | --- | --- |
| GET /admin/analytics/overview | Dashboard KPIs: D7 adherence, completion, churn, revenue, NPS. | ✅ Có |
| GET /admin/analytics/cohorts | List cohorts với metrics từ materialized view. | ✅ Có |
| GET /admin/analytics/cohorts/[id] | Chi tiết cohort: member list, daily checkin chart, risk. | ✅ Có |
| GET /admin/analytics/dropout | Dropout hotspots, risk distribution, rescue effectiveness. | ✅ Có |
| GET /admin/analytics/funnel | Signup → trial → purchase → completion funnel. | ✅ Có |
| GET /admin/analytics/revenue | Monthly revenue, MRR, MoM growth. | ✅ Có |

### 2.4. Nudging & Risk (5 routes)

| Component | Chi tiết | Status |
| --- | --- | --- |
| GET /admin/nudging/overview | Nudge sent hôm nay, rescues, checkin rate. | ✅ Có |
| GET /admin/nudging/risk-monitor | Active users rank by risk score. | ✅ Có |
| GET /admin/nudging/nudge-logs | Lịch sử nudge với filter. | ✅ Có |
| GET /admin/nudging/rescue-history | Rescue interventions + outcome. | ✅ Có |
| POST /admin/nudging/manual-intervention | Save rescue record. KHÔNG gửi message thực tế. | ⚠️ Bán phần |

### 2.5. Review Management (6 routes)

| Component | Chi tiết | Status |
| --- | --- | --- |
| GET/POST/PATCH /admin/reviews/videos | CRUD review videos. | ✅ Có |
| GET/PATCH /admin/reviews/questions | Quản lý câu hỏi user. | ✅ Có |
| POST /admin/reviews/publish | Publish video + gửi Zalo personalized. | ✅ Có |
| POST /admin/reviews/reply-direct | Trả lời trực tiếp qua Zalo. | ✅ Có |
| GET /admin/reviews/export | Export data cho video production. | ✅ Có |

### 2.6. User Management (2 routes)

| Component | Chi tiết | Status |
| --- | --- | --- |
| GET /admin/users | List users với search, filter, pagination. | ✅ Có |
| GET /admin/users/[id] | Chi tiết user: enrollments, streaks, risk. | ✅ Có |

### 2.7. Referral (3 routes) & Affiliate (5 routes)

Đầy đủ cho cohort 1: overview, codes list, conversions, affiliate CRUD, withdrawals, payouts. Tất cả implemented.

## 3. Những gì THIỪU cho Cohort 1

| Component | Chi tiết | Status |
| --- | --- | --- |
| Manual intervention messaging | Admin gửi rescue message nhưng user không nhận. Chỉ lưu DB. | ❌ Thiếu |
| Zalo ZNS templates | Edge Functions dùng mock. Cần nộp duyệt template với Zalo. | ❌ Thiếu |
| Admin Settings page | Stub/minimal. Không có UI cấu hình. | ❌ Thiếu |
| Admin Zalo page | Stub/minimal. Không có UI quản lý Zalo OA. | ❌ Thiếu |
| Review engagement dashboard | Không biết ai xem video, feeling distribution, reply rate. | ❌ Thiếu |
| Body scan admin view | Không thấy data body scan của cohort. | ❌ Thiếu |
| Zalo token refresh UI | Access token hết hạn mỗi 3600s. Chỉ có script CLI. | ⚠️ Bán phần |
| Batch operations | Không có bulk action (nhắn nhiều user cùng lúc, batch confirm orders). | ❌ Thiếu |

## 4. Ưu tiên cho Cohort 1 Launch

### P0 — MUST HAVE (trước ngày launch)

Không có cái này thì không chạy được cohort.

- Fix manual-intervention messaging. Thêm sendMessage() vào POST /admin/nudging/manual-intervention. ~30 phút. Đây là công cụ sống còn để coach can thiệp user sắp drop.

- Xác nhận Zalo OA CS channel hoạt động. Verify access token refresh, test sendViaZalo với real user. Publish route dùng CS channel (không phải ZNS) nên cần đảm bảo user đã follow OA.

- Test full publish flow end-to-end. Tạo review_video draft → publish → verify Zalo message đến user → user reply feeling → check weekly_reviews record. Test với 2-3 real accounts.

### P1 — SHOULD HAVE (tuần đầu cohort)

Cải thiện trải nghiệm vận hành hàng ngày.

- Review engagement mini-dashboard. Thêm tab/card trong admin reviews: % xem video, feeling_score distribution, reply rate. Dùng data đã có trong weekly_reviews. ~2-3h.

- Body scan summary view cho admin. Aggregate body_checks theo cohort/week. Hiển thị area nào nhiều user rate thấp → focus cho video tuần tới. ~2h.

- Zalo token status indicator. Hiển thị token expiry trong admin header. Cảnh báo khi sắp hết hạn. ~1h.

### P2 — NICE TO HAVE (sau tuần 2)

Tối ưu hoá khi đã chạy ổn định.

- Nộp ZNS templates cho Zalo duyệt. Cho weekly review notification, morning reminder, rescue. Giảm phụ thuộc vào 48h CS window.

- Batch operations. Bulk confirm orders, bulk message users. Không cần thiết với cohort nhỏ.

- Admin Settings + Zalo management page. UI cấu hình, quản lý followers, template status.

- Video upload pipeline. Thay paste URL bằng upload trực tiếp. Chỉ cần khi scale.

- Seed review_content cho 6W và 12W. Chỉ cần khi chạy chương trình dài hơn.

## 5. Ước lượng effort

| Priority | Task | Effort | Risk nếu không làm |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Fix manual-intervention messaging | 30 phút | Admin tưởng đã gửi, user không nhận |
| P0 | Verify Zalo OA CS channel | 1-2h | Publish video nhưng user 0 nhận |
| P0 | E2E test publish flow | 2-3h | Bug phát hiện muộn khi cohort đang chạy |
| P1 | Review engagement dashboard | 2-3h | Không biết user engagement |
| P1 | Body scan summary | 2h | Video review thiếu insight cơ thể |
| P1 | Zalo token status indicator | 1h | Token hết hạn không ai biết |
| P2 | ZNS template approval | 1-2 tuần | Bị chặn bởi 48h window |
| P2 | Batch operations | 3-4h | Tốn thời gian thủ công |
| P2 | Admin settings/zalo page | 4-6h | Phải dùng CLI/script |

Tổng P0: ~4-5 giờ (có thể làm trong 1 buổi)

Tổng P1: ~5-6 giờ (làm trong tuần đầu cohort)

Tổng P2: ~1-2 tuần (làm dần khi cần)

Kết luận: Hệ thống admin đã cover ~90% nhu cầu cho cohort 1. 3 việc P0 cần làm ngay (tổng ~4-5h): fix manual intervention messaging, verify Zalo OA, và test e2e publish flow. Sau đó, P1 cải thiện trải nghiệm vận hành trong tuần đầu.